АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 сентября 2024 года № 21

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

МКУ «Хозяйственная группа» в сфере

холодного водоснабжения

            В целях организации эффективной работы по реализации норм Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», реализации мероприятий по повышению надежности системы водоснабжения,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.      Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы предприятия МКУ «Хозяйственная группа» в сфере водоснабжения на 2024-2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.      МКУ «Хозяйственная группа» в соответствии с настоящим техническим заданием в срок до 04.09.2024 разработать и представить в Администрацию Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района  Омской области на рассмотрение и согласование инвестиционную программу.

Глава Соловьевского

сельского поселения                            А.В.Дизер

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Соловьевского сельского поселения от 02.09.2024 № 21 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МКУ «Хозяйственная группа»

 в сфере холодного водоснабжения на 2024-2030 годы

**1.**      **Основание:**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МКУ «Хозяйственная группа» в сфере холодного водоснабжения Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2024-2030 годы разработано на основании:

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

2.      **Инициатор**: Администрация Соловьевского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области.

3.      **Разработчик инвестиционной программы**: МКУ «Хозяйственная группа»

4.      **Исполнитель инвестиционной программы**: МКУ «Хозяйственная группа»

5.      **Цели технического задания** – разработка проекта инвестиционной

программы МКУ «Хозяйственная группа» в сфере холодного водоснабжения Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2024-2030 годы с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

 6. **Цели инвестиционной программы**:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

 - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

- приведение качества в соответствие нормативным требованиям;

- сбалансированность работы систем коммунальной инфраструктуры;

 - повышение экологической безопасности.

 7. **Исходные материалы для разработки программы**:

 «Схема водоснабжения и водоотведения Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на период с 2024 по 2030 годы», утвержденная постановлением Администрации Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области от 08.04.2024 года  № 8.

 8.  **Срок разработки инвестиционной программы** – до 04.09.2024 года

 9. **Обоснование необходимости разработки и реализации инвестиционной программы:**

В сельском  поселении имеется 2 водозабора. Водоснабжение осуществляется из двух глубинных скважин по уличным распределительным сетям.

Водозабор находится по адресу: Омская область, Полтавский муниципальный район, с. Соловьевка, ул. Юбилейная.д.32А. Водозабор осуществляется из глубинных скважин.

Подача воды осуществляется через водопроводные сети, производительностью 9 куб.метров в час. Разводящие сети имеют износ до 50 %.   Для нормализации обстановки по водоснабжению в Соловьевском сельском поселении необходимо осуществить:

 - замену водопроводных сетей на участке, протяженностью 3,1 км. с.Соловьевка по улицам: Молодежная,Школьная, Новая и часть Юбилейной протяженностью 3,1 км.

Дальнейшее использование данных объектов, срок службы которых истек, создает высокую степень угрозы возникновения аварийных ситуаций, создает серьезные проблемы в обеспечении жителей с. Соловьевка, питьевой водой.

 Проблемами водоснабжения являются:

 - недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет своевременно производить замену устаревшего оборудования и ремонт сооружений;

 - несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;

 - высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик водоснабжения сформированы задачи проекта.

 10. **Требования к инвестиционной программе:**

  Инвестиционная программа должна содержать:

  1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, её местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

 2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

 3) перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, указанием источников финансирования инвестиционной программы;

6) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период её срока действия;

7) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, который устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

 11. **Мероприятия инвестиционной программы:**

1)  реконструкция водопроводных сетей на участке, протяженностью 3,1 км. с.Соловьевка по улицам: Молодежная, Школьная, Новая и часть Юбилейной в связи с полным физическим износом.

 2)  строительство водозаборной скважины с.Соловьевка,

24)  ремонт водонапорной башни с.Соловьевка.

  12. **Порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционной программы.**

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

 13. **Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.**

 1.      Показатели качества воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0,2;

- доля  проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0,3.

 2.      Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность  водопроводной сети в год – 0,01 ед.км.

 3.      Показатели энергетической эффективности:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 3,8 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 1,94 кВт\*ч/куб.м;