Приложение № 3

к постановлению администрации

Соловьевского сельского поселения

от 30 апреля 2025 г. № 20

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Соловьевского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Поддержка ЖКХ и развитие транспортной инфраструктуры Соловьевского сельского поселения» | | | | | | |
| **Мероприятия 1: Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений | Ед. | 10 | 12 | +2 |  |
| **Мероприятия 2: Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них** | |  |  |  |  |  |
|  | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | КВ. м. | 100 | 138 | +38 |  |
| **Мероприятия 3: Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений | Шт. | 5 | 6 | +1 |  |
| **Мероприятие 4: Ремонт водопроводных сетей в с. Соловьевка** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество часов предоставления услуг | час | 60 | 68 | +8 |  |
| **Мероприятия 5: Содержание и реконструкция объектов уличного освещения** | |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения сетями наружного освещения | % | 93 | 93 | 0 |  |
| **Мероприятия 6: Прочие работы по благоустройству** | |  |  |  |  |  |
|  | Уровень благоустройства поселения | % | 80 | 90 | +10 |  |
| **Мероприятия 7: Озеленение** | |  |  |  |  |  |
|  | Для расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству | % | 5 | 5 | 0 |  |
| **Мероприятие 8:** | |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями | час | 15 | 20 | +5 |  |
| **Мероприятие 9:** | |  |  |  |  |  |
|  | Содержание мест захоронений | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Соловьевского сельского поселения» | | | | | | |
| **Мероприятия 1: Содержание муниципального имущества** | |  |  |  |  |  |
|  | Снижение доли затрат на содержание имущества | % | 3 | 1 | -2 |  |
| **Мероприятия 2: Хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соловьевского сельского поселения** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество обслуживающего персонала | Чел. | 4 | 3 | -1 |  |
| **Мероприятия 3: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Соловьевского сельского поселения** | |  |  |  |  |  |
|  | Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов | % | 70 | 64 | -6 |  |
| **Мероприятия 4: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан призванных на службу в ряды РА | чел | 1 | 1 | 0 |  |
| **Мероприятия 5: Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 4 | 4 | 0 |  |
| **Мероприятия 6: Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджету поселения в соответствии с заключенными соглашениями** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 2 | 2 | 0 |  |
| **Мероприятия 7: Поощрение поселения за лучшее новогоднее оформление территории (Соловьевское сельское поселение)** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных новогодних украшений | единиц | 25 | 25 | 0 |  |
| **Мероприятие 8: Проведение мероприятий по новогоднему оформлению поселений (Соловьевское сельское поселение)** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных новогодних подарков | единиц | 10 | 20 | +10 |  |