Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Соловьевского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района

Омской области» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Соловьевского сельского поселения от 08.11.2013 № 85. В состав программы входит 2 подпрограммы:

1. Поддержка ЖКХ и развитие транспортной инфраструктуры Соловьевского сельского поселения.

2. Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Соловьевского сельского поселения.

Общий объём финансирования программы составляет 69 650 033,47 руб., в том числе на 2024 год – 12 192 638,47 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 11 633 190,97 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 559 447,50 руб.).

Целью программы является повышение благосостояния населения Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на основе стабильного развития экономики, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличения доходов бюджета и рационального их расходования.

Задачей программы является развитие и модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение эффективного управления собственностью муниципального образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Соловьевского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Соловьевского сельского поселения от 15.07.2013 № 53.

По подпрограмме «Поддержка ЖКХ и развитие транспортной инфраструктуры Соловьевского сельского поселения» расходы составили 1 987 344,65 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 196% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения.

2. Улучшение условий водоснабжения населения сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось следующее мероприятие:

- ремонт водопроводных сетей в с. Соловьевка.

3. Благоустройство территории сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- содержание и реконструкция объектов уличного освещения;

- прочие работы по благоустройству;

- озеленение;

- мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями;

- содержание мест захоронений.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Соловьевского сельского поселения» расходы составили 10 205 293,82 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 101% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Оформление муниципальной собственности на объекты недвижимости и вовлечение их в хозяйственный оборот.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось следующее мероприятие:

- принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

2. Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Соловьевского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- содержание муниципального имущества;

- хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соловьевского сельского поселения;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Соловьевского сельского поселения.

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджету поселения в соответствии с заключенными соглашениями;

- поощрение поселения за лучшее новогоднее оформление территории (Соловьевское сельское поселение);

- проведение мероприятий по новогоднему оформлению поселений (Соловьевское сельское поселение).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 12 192 638,47 руб. или 149 процентов от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 149 процентов, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100 процентов). По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Соловьевского сельского поселения ориентиров на 2024 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Соловьевского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2024 год использованы эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_